Приложение № 1

Проект

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Сланцевского муниципального района

От 23.10.2017 № 168-п

(приложение)

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА (проект) ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСКАТСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» СЛАНЦЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

2017г.

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды на территории Выскатского сельского поселения на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование программы** | «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Выскатское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области. |
| **Исполнители программы** | Администрация Муниципального образования Выскатское сельское поселение Сланцевского муниципального района Ленинградской области. |
| **Цель программы**  | Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Выскатское сельское поселение». |
| **Задачи программы** | 1. Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение». 2. Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение». 3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Выскатское сельское поселение».  |
| **Этапы и сроки реализации программы**  | 2018-2022 год, реализуется поэтапно. |
| **Объемы и источники финансирования программы с указанием источников финансирования.** | Общий объем финансирования муниципальной программы в 2018году составит - рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. Из них: 1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Всего – руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. 2. на благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования городского округа (центральная улица, площадь, набережная и другие). Всего – руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2019 году составит - рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. Из них: 1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Всего – руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. 2. на благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования городского округа (центральная улица, площадь, набережная и другие). Всего – руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2020 году составит - рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. Из них: 1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Всего – руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. 2. на благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования городского округа (центральная улица, площадь, набережная и другие). Всего – руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2021 году составит - рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. Из них: 1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Всего – руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. 2. на благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования городского округа (центральная улица, площадь, набережная и другие). Всего – руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. Общий объем финансирования муниципальной программы в 2022 году составит - рублей, в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. Из них: 1. на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов. Всего – руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. 2. на благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования городского округа (центральная улица, площадь, набережная и другие). Всего – руб., в том числе за счет средств: - федерального бюджета – руб. - областного бюджета – руб., - бюджета муниципального образования – руб. |
| **Ожидаемые результаты реализации программы** | Не менее 2-х реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования ежегодно. |

**2. Постановка общегородской проблемы и обоснование необходимости разработки программы**

Выскатское сельское поселение отличает активная жизненная позиция его жителей. Однако в настоящее время большую проблему составляет сложившаяся неблагоприятная ситуация в комплексном развитии поселения. К сожалению, остаточный принцип финансирования развития социальной инфраструктуры, высокий уровень затратности в связи с проживанием населения в 28 населенных пунктах, не позволяет обеспечить надлежащее количество благоустроенных зон отдыха, детских и спортивных площадок.

Непривлекательность проживания на территории Выскатского сельского поселения, как среды обитания, вызывает рост миграционных настроений, в том числе среди активной молодежи. Происходит уменьшение количества молодых людей, желающих связать свою жизнь с работой на земле.

В Выскатском сельском поселении 28 населенных пунктов. Большой процент населения составляет молодежь и люди среднего возраста, но в их числе есть неблагополучные семьи, многодетные семьи и одинокие матери. В существующих финансовых условиях разнообразить досуг населения крайне сложно, а особенно в летний период, когда детские учреждения закрыты на каникулярный отдых, а интерес к деятельности СДК резко снижается. Большинство родителей не в состоянии самостоятельно организовать досуг своих детей, так как имеют ограничения во времени и средствах. Организованное времяпрепровождение в выходные дни на свежем воздухе на благоустроенной территории во многом могло бы изменить сложившуюся ситуацию и помогло бы привлечь граждан к активному виду отдыха.

Деревня Выскатка - центр муниципального образования «Выскатское сельское поселение» – с численность населения 1737 человек. В деревне имеется школа, детский сад. С деревней налажено транспортное сообщение из других деревень. Благодаря удобному расположению в мероприятиях сможет участвовать большинство жителей поселения из других населенных пунктов поселения.

На территории д. Выскатка, расположено 16 жилых многоквартирных домов. Дворовые пространства поселения не отвечают современным требованиям:

- на терииториипоселения нет ни одного двора отвечающего условиям доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения;

- Не учтены потребности жителей в спортивны площадках с уличными тренажерами;

- отсутствуют обустроенные автомобильные парковки в большинстве дворов;

 - детские площадки имеют значительный моральный и физический износ.

Для поступательного экономического развития поселения необходимо развитие инфраструктуры, в т.ч.:

- качественной среды проживания. При этом понятие качественной среды относится как к качеству жилого фонда, так и к развитости общественных пространств города, от которых требуется многофункциональность, современность дизайна, ориентированность на современные формы семейного и детского досуга, приспособленность к активному здоровому образу жизни, событийной насыщенности, хобби и увлечениям экономически активного населения, возможности совместной деятельности локальных сообществ;

- качественной молодежной среды, обеспечивающей притягательность поселения для молодых людей, снижающей желание скорейшим образом уехать в более крупные города, включая инфраструктуру для занятий спортом, включая экстремальные виды спорта, места проведения массовых мероприятий.

Исходя из вышеизложеного, состояние городской среды как места проживания, труда и отдыха населения может быть оценено как удовлетворительное: с одной стороны, в городском поселении есть основные необходимые для повседневной жизни объекты, с другой стороны, не всегда данные объекты отвечают требованиям и современным запросам населения, что снижает привлекательность городского поселения, в первую очередь, у молодежи.

Одним из важных условий дальнейшего развития поселения является решение вопросов благоустройства городской среды, обновление всех элементов инфраструктуры, улучшение качества содержания, придания поселению современного эстетичного вида, создания комфортных условий проживания. В настоящее время элементы благоустройства территорий поселения требуют значительного совершенствования: необходимо освещать улицы, проезды и дворы, обустраивать новые зоны отдыха, качественно содержать муниципальные территории.

Для решения проблем по благоустройству МО «Выскатское сельское поселение» необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**3. Приоритеты государственной политики в сфере формирования комфортной городской среды**

Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы сформированы на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования в том числе: Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р);

Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена областным законом от 8 августа 2016 года № 76-оз); Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323).

4. Цели, задачи, этапы и сроки выполнения программы, ожидаемые результаты реализации программы.

Цель программы - Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования «Выскатское сельское поселение».

Задачи программы:

1. Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение».

2. Реализация комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение».

3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Выскатское сельское поселение».

Сроки реализации программы – 2018-2022 годы, поэтапно.

Ожидаемые результаты реализации программы:

Не менее 2-х реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий муниципального образования ежегодно.

**5. Порядок включения объектов в программу.**

5.1. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектом протоколом от 21.11.2016 №10, утвержден приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

Реализация проекта на территории МО «Выскатское сельское поселение» осуществляется по двум мероприятиям:

- благоустройство дворовых территорий;

- благоустройство не менее одной муниципальной территории общего пользования муниципального образования.

Общий объем субсидии распределяется по целям следующим образом:

а) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов - не менее 2/3 от общего объема субсидии;

б) на благоустройство не менее одной наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования городского округа (центральная улица, площадь, набережная и другие) - 1/3 от общего объема субсидии.

Базовый процент софинансирования мероприятий из средств местного бюджета составляет 3%.

5.2. В мероприятие по благоустройству включаются не менее одной общественной территории муниципального образования, выявленные по результатам опроса граждан.

Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования «Выскатское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области» утверждены постановлением администрации МО «Выскатское сельское поселение» от 05.10.2017г. № 159-п.

5.3. Перечень работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение» утверждается в соответсвии с Перечнем работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы, утвержденным Комитетом по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, согласно приложению № 7 к настоящей программе.

5.4. Мероприятие по благоустройству дворовых территорий осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень, дополнительный перечень, минимальный и дополнительный перечни).

Минимальный перечень видов работ:

-ремонт дворовых проездов; -обеспечение освещения дворовых территорий;

-установку скамеек;

-установку урн.

Перечень дополнительных видов работ:

-озеленение территории;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов;

- обустройство площадок для отдыха;

-установка детских площадок;

-установка спортивных площадок;

-оборудование автомобильных парковок;

- оборудование площадок для выгула и дрессировки собак.

5.5. Нормативная (предельная) стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий устанавливается в соответствии с нормативным правовым актом Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области согласно приложению № 8 к настоящей программе.

5.6. Участие заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых территорий в рамках дополнительного перечня предусмотрено в форме привлечения указанных лиц к проведению демонтажных и общестроительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке территории после завершения работ.

5.7. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заитересованных лиц для включения дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» муниципального образования «Выскатское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области» утвержден постановлением администрации МО «Выскатское сельское поселение» от 05.10.2017г. № 160-п.

5.8. Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Выскатское сельское поселение», а также территорий общего пользования муниципального образования «Выскатское сельское поселение» осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. Мероприятия по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Выскатское сельское поселение», а также территорий общего пользования муниципального образования «Выскатское сельское поселение» учитывают требования Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов».

**6. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории, включенной в муниципальную программу.**

1. Настоящий Порядок определяет условия и критерии внесения изменений в дизайн-проект дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий для формирования окончательного вида благоустройства территорий.

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:

1) организатор обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий –администрация муниципального образования «Выскатское сельское поселение».

2) благоустройство территорий - комплекс мероприятий, направленных на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории, подлежащих благоустройству.

3) заявка - заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение».

4) заинтересованные лица – собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, а также граждане и организации, заинтересованные в благоустройстве общественных территорий.

5) участник отбора - физическое или юридическое лицо, участвующее в обсуждении благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий.

3. Для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий участники отбора должны выполнить следующие условия:

3.1. В отношении дворовых территорий многоквартирных домов:

1) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме принять следующие решения: - об избрании представителя заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории.

3.2. В отношении общественных территорий:

- определить функциональные зоны и их взаимное расположение на выбранной общественной территории;

- определить виды малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

- определить типы покрытия, с учетом функционального зонирования общественной территории;

- определить тип озеленения общественной территории;

- определить тип освещения и осветительного оборудования общественной территории.

4. Организатор отбора готовит уведомление о проведении обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение», которое подлежит размещению на сайте администрации муниципального образования «Выскатское сельское поселение», не позднее, чем за 3 дня до начала обсуждения дизайн проектов.

5. Заявка на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн- проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение» направляется участником отбора Организатору отбора в письменном виде, по форме, указанной в приложении № 6 к настоящему Проекту Программы, в срок, установленный в уведомлении о проведении отбора дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий. Организатор общественного отбора направляет поступившие заявки в общественную комиссию МО «Выскатское сельское поселение» по развитию городской среды утвержденную постановлением администрации МО «Выскатское сельское поселение» от 23 октября 2017г. № 167-п, далее – Комиссия). Поступившие заявки регистрируется в журнале учёта, с указанием даты и времени ее получения. Срок подачи заявок - не более 14 календарных дней с даты опубликования уведомления на сайте организатора обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение». Все листы заявки и прилагаемые документы на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение» должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

6. Дизайн-проект должен содержать:

1) текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, в том числе:

- постановка проблемы о необходимости выполнения дизайн-проекта;

- пояснение, почему решение данной проблемы является важным;

- цель разработки дизайн-проекта (во имя чего принимается данный проект);

- задачи, которые планируют получить в ходе выполнения проекта;

- методы (способы), которые будут использоваться для решения поставленных задач;

 - конечный результат, который планируется достичь.

2) перечень соответствующих и визуализированных изображений, элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой и общественной территории;

3) сметная документация;

4) условия о проведении работ по благоустройству дворовой и общественной территории в соответствии с требованиями обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

7. Комиссия рассматривает заявки на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение» в соответствии с требованиями, установленными настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее - Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

8. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании, и размещается секретарем Комиссии на сайте администрации муниципального образования «Выскатское сельское поселение», в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение» подана только одна заявка на участие в обсуждении, Комиссия признает отбор несостоявшимся и не рассматривает указанную заявку. Если заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка, работы, указанные в сметной документации, будут выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

10. В случае признания обсуждения несостоявшимся, работы должны выполняться по ранее согласованному комиссией дизайн-проекту.

**7. Механизм реализации программы**

Для эффективной реализации программы используются организационные механизмы, позволяющие принимать решения о выполнении мероприятий в рамках программы, основанные на анализе оперативной ситуации в сфере жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования «Выскатское сельское поселение» (статистическая отчетность, отраслевой мониторинг).

Выполнение мероприятий осуществляется согласно действующего бюджетного законодательства, в соответствии с федеральным законодательством о размещении заказов для муниципальных нужд.

**8. Управление программой и контроль за ходом ее выполнения**

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы, целевым и эффективным расходованием средств бюджета осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, ведением текущего мониторинга выполнения мероприятий, через закрепленный в муниципальных контрактах механизм контроля за ходом и качеством работ, окончательной приемки выполненных работ, ведение отчетности осуществляет администрации МО «Выскатское сельское поселение»

**9. Оценка социально-экономической эффективности**

В результате реализации мероприятий программы будет получен экологический эффект. Экологический эффект реализации мероприятий программы заключается в приведении территорий поселения в требуемое санитарное состояние.

Социально-экономическая эффективность реализации мероприятий программы заключается:

- в создании благоприятной среды обитания, комфортных условий для отдыха.

**10. Мероприятия программы**

Программа «Формирование комфортной городской среды муниципального образования «Выскатское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2022 годы.

Мероприятие 1.

Формирование комфортной городской среды на благоустройство дворовой территории многоквартирных домов:

1. Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, д. Выскатка,

2. Ленинградская область, Сланцевский муниципальный район, д. Выскатка,

Всего руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета -руб.

- областного бюджета – руб.,

- бюджета муниципального образования – руб.

Мероприятие 2.

Формирование комфортной городской среды на благоустройство общественной территории городского поселения (центральная улица, площадь, набережная и другие).

1. Территория общего пользования

Всего руб., в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – руб.

- областного бюджета – руб.,

- бюджета муниципального образования – руб.

Исполнителем мероприятий программы является администрация МО «Выскатское сельское поселение».

**11. Адресный перечень территорий и объектов нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2022 годов**

11.1. Адресный перечень всех дворовых территорий нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2022 г.

11.2. Адресный перечень всех общественных территорий нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству в период 2018 – 2022 г.

**12. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков**

Приложение № 1

к программе Формирование комфортной городской среды

муниципального образования

«Выскатское сельское поселение»

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

**Целевые индикаторы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование**  | **Значение показателя** |
| 2018-2022 годы |
| **1** | **2** | **3** |
| Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий |
| **1** | Ремонт внутридворовых проездов |  |
| **2** | Обеспечение освещения дворовых территорий |  |
| **3** | Установка скамеек |  |
| **4** | Установка урн |  |
| Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий |
| **5** | Озеленение территорий |  |
| **6** | оборудование автомобильных парковок |  |
| **7** | установка детских площадок |  |
| **8** | установка спортивных площадок |  |
| **9** | оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов |  |
| **10** | обустройство площадок для отдыха |  |
| **11** | установка ограждений |  |
| **12** | установка малых архитектурных форм и городской мебели |  |
| **13** | оборудование площадок для выгула и дрессировки собак |  |
| Благоустройство общественных пространств |
| **14** | Территория: |  |
| **15** | Пешеходные зоны, кол-во |  |
| **16** | Площади, кол-во |  |
| **17** | Скверы, кол-во |  |

Приложение № 2

к программе Формирование комфортной городской среды

муниципального образования

«Выскатское сельское поселение»

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования «Выскатское сельское поселение» которые планируется благоустроить в 2018-2022 году.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес МКД\* | Наименование управляющей организации |
| **1** |  |  |

\* - перечень дворовых территорий будет определен по результатам отбора общественной комиссии в соответствии с постановлением администрации МО «Выскатское сельское поселение» от 20октября 2017г. № 167-п.

**Адресный перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования МО «Выскатское сельское поселение», которые планируется благоустроить в 2018-2022 году.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Адрес объекта\* |
| **1** |  |

\* - перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования МО «Выскатское сельское поселение» будет определен по результатам отбора общественной комиссии в соответствии с постановлением администрации МО «Выскатское сельское поселение» от 20октября 2017г. № 167-п.

Приложение № 3

к программе Формирование комфортной городской среды

муниципального образования

«Выскатское сельское поселение»

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | 2018 год | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1** | Количество благоустроенных дворовых территорий | Ед. |  |  |  |  |  |
| **2** | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | **%** |  |  |  |  |  |
| **3** | Количество благоустроенных общественных территорий | **Ед.** |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к программе Формирование комфортной городской среды

муниципального образования

«Выскатское сельское поселение»

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

**Перечень основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный за реализацию | Последствия не реализации основного мероприятия | Основные Показатели муниципальной программы |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| **1** |  |  |  |  |
| **2** |  |  |  |  |

Приложение № 5

к программе Формирование комфортной городской среды

муниципального образования

«Выскатское сельское поселение»

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименованиемуниципальнойпрограммы,подпрограммымуниципальнойпрограммы,основногомероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Срок реализации | Всего  | В том числе по источникам |
| Началореализации | Конецреализации | ОбластнойбюджетЛенинградской области | Местныйбюджет |
| Основноемероприятие 1.Благоустройстводворовыхтерриторий |  | 2018 | 2022 |  |  |  |
| Мероприятие 1.1 | 2018 | 2022 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2 | 2018 | 2022 |  |  |  |
| Основноемероприятие 2.Благустройствообщественныхтерриторий | 2018 | 2022 |  |  |  |

Приложение № 6

к программе Формирование комфортной городской среды

муниципального образования

«Выскатское сельское поселение»

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

**ЗАЯВКА**

**на участие в обсуждении с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий, включенных в программу формирования современной городской среды на территории муниципального образования «Выскатское сельское поселение»**

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Куда: в Администрацию муниципального образования Выскатское сельское поселение

адрес: д. Выскатка, ул. Центральная, дом 43, приёмная или по адресу электронной почты: mo-viskatskoye@yandex.ru;

Наименование участника обсуждения, в том числе:

1. Для организаций:

- наименование участника обсуждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- местонахождение участника обсуждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (юридический и почтовый адрес)

- ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- номер контактного телефона (факса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Для граждан:

- фамилия, имя, отчество участника обсуждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

- номер контактного телефона\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 - почтовый адрес местожительства\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив Порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов и общественных территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника обсуждения), (Ф.И.О. гражданина)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

 изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн-проекта.

Предлагаем внести изменения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вид работ, адрес территории МКД, адрес общественной территории)

К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_ л.

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подписавшего заявку)

Приложение № 7

к программе Формирование комфортной городской среды

муниципального образования

«Выскатское сельское поселение»

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

**Перечень работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение» на 2018-2022 годы.**

Перечень работ по благоустройству общественных территорий муниципального образования:

Перечень работ по благоустройству общественных территорий включает:

- устройство автомобильных проездов;

- устройство пешеходных зон;

- устройство заниженных съездов с тротуара;

- устройство тактильных покрытий;

- организация освещения основного;

- организация освещения декоративного;

- установка скамеек;

- установка урн;

- озеленение территорий;

- установка ограждений;

- установка малых архитектурных форм и городской мебели;

- оборудование площадок для отдыха;

- оборудование детских площадок;

 оборудование спортивных площадок;

- демонтажные работы;

- покрасочные работы;

- доставка оборудования и материалов;

- оборудование парковочных мест для автомобилей, в том числе мест для маломобильных групп населения;

Приложение № 8

к программе Формирование комфортной городской среды

муниципального образования

«Выскатское сельское поселение»

Сланцевского муниципального района

Ленинградской области

**Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству территорий муниципального образования «Выскатское сельское поселение» Сланцевского муниципального района Ленинградской области на 2018-2022 год.**

Таблица № 1

1. **Ремонт проездов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| **1** |  | люк |  |  |

Таблица № 2

1. **Освещение территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| **1** |  |  |  |  |

Таблица № 3

1. **Установка скамеек**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| **1** |  |  |  |  |

Таблица № 4

1. **Установка урн**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| **1** |  |  |  |  |

Таблица № 5

1. **Оборудование детских и (или) спортивных площадок**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| **1** |  |  |  |  |

Таблица № 6

1. **Озеленение территорий**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость за единицу с НДС (руб.) | Изображение |
| **1** |  |  |  |  |